Приложение № 1

к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской

от 12 ноября 2015 № 86

Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов» на 2015 год.

ПАСПОРТ ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | **Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов.**  |
| Должностное лицо, утвердившее программу, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта | Ведомственная целевая программа Утвержденапостановлением местной администрации: от\_\_15.09.2015\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_68\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели и задачи | **Цель программы:** Повысить комфорт проживания на городских территориях, придание дворовым территориям эстетического вида. Обеспечить безопасную эксплуатацию детских игровых и спортивных площадок. **Задача программы:** Разделить зеленые зоны от пешеходных и игровых. Привести игровые и пешеходные покрытия в надлежащий современный вид. Обеспечить безопасный проезд автотранспорта, установить необходимое газонное ограждение, для сохранности газонов зеленых зон. |
| Целевые индикаторы и показатели | Выполнение поставленных целей и задач в запланированный срок реализации программы. В результате проведения запланированных работ будут созданы условия для безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, обеспечена сохранность газонов и зеленных зон, обеспечение жителей безопасному перемещению и разделению усовершенствованного покрытия по типам проезд-тротуар, установлено необходимое ограждение газонов, оборудование зон отдыха малыми архитектурными формами |
| Характеристика программных и мероприятий | Реализация программы приведет к созданию более комфортных условий для проживания, улучшению социального климата, внешнего вида территории МО. Увеличение числа благоустроенных дворов МО. В частности планируется выполнить работы по мощению в кол-ве 1174,4 м2; по устройству резинового покрытия включающее работы по разборке существующего покрытия в объеме - 950 м2, и устройству нового травмобезопасного резинового покрытия в объеме – 950 м2; изготовить и установить газонное ограждение 211 м.п.; Ремонт ограждения в количестве 320 м.п.; Установка бортовых камней 1135 м.п.; Демонтаж бортовых камней 760 м.п. Установить малые архитектурные формы: урны с металлической вставкой-13 шт.; диваны садово-парковые-13 шт.; вазоны ж/б – 10 шт. |
| Сроки реализации | **2015 год** |
| Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) | Финансирование осуществляется из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в пределах расходных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов на 2015 г. в объеме 5 811,40 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально- экономической эффективности | Реализация программы приведет к созданию более комфортных условий для проживания, улучшению социального климата, внешнего вида территории МО. Увеличение числа благоустроенных дворов МО, ограничение заезда транспорта для сохранения территорий газонов и зеленных зон. Обеспечение безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Обеспечение жителей округа зонами отдыха с установкой на них скамеек, установлены дополнительные урны для сбора мусора. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Наименование вида работ** | **Объем**  | **Ед.изм.** | **Стоимость** | **Примечание** |
| **Единицы,(руб.)** | **Всего объема(тыс.руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **ул.Кораблестроителей д. 19 к.1 лит Б** | 1. Мощение | 267,3 | м2 | 1943,99 | 519,6 |   |
| 2. Резиновое покрытие площадки: | 450 | м2 |   |   |   |
| разборка покрытия | 450 | м2 | 190,57 | 85,7 |   |
| устройство покрытия | 450 | м2 | 1858,15 | 836,2 |   |
| 3. Изготовление и установка ограждения | 211 | п.м. | 665,71 | 140,5 |   |
| 4. Демонтаж БР 100.20.8. | 250 | п.м. | 313,05 | 78,3 |   |
| 5. Установка БР 100.20.8 | 560 | п.м. | 753,62 | 422,0 |   |
| Установка МАФ: |   |   |   |   |   |
| Урна с металической вставкой | 5 | шт | 2818,07 | 14,1 |   |
| Диван садово-парковый | 5 | шт | 10571,39 | 52,9 |   |
| Вазон ж/б | 5 | шт | 3667,02 | 18,3 |   |
| **Всего по адресу:** |   |   |   | **2 167,6** |   |
| **2** | **ул.Кораблестроителей д. 19 к.1 лит.В** | 1. Мощение | 907,1 | м2 | 1942,36 | 1 761,9 |   |
| 2. Резиновое покрытие площадки : | 500 | м2 |   |   |   |
| разборка покрытия | 500 | м2 | 190,57 | 95,3 |   |
| устройство покрытия | 500 | м2 | 1858,15 | 929,1 |   |
| 3. Установка БР 100.20.8. | 575 | п.м. | 753,62 | 433,3 |   |
| 4. Ремонт ограждения | 320 | п.м. | 594,99 | 190,4 |   |
| Демонтаж: |   |   |   |   |   |
| 1. Демонтаж а/б покрытия дорожек | 390 | м2 | 122,76 | 47,9 |   |
| 2. Демонтаж бетонных плит в тротуарных дорожках | 20 | м2 | 88,93 | 1,8 |   |
| 3. Демонтаж БР 100.20.8. | 200 | п.м. | 313,05 | 62,6 |   |
| Установка МАФ: |   |   |   |   |   |
| Урна с металлической вставкой | 5 | шт | 2818,07 | 14,1 |   |
| Диван садово-парковый | 5 | шт | 10571,39 | 52,9 |   |
| Вазон ж/б | 5 | шт | 3667,02 | 18,3 |   |
| **Всего по адресу:** |   |   |   | **3 607,6** |   |
| **3** | **Морская наб. д. 15 лит. А** | Установка МАФ: |   |   |   |  |   |
| 1. Диван садово-парковый | 3 | шт | 9100,63 | 27,3 |   |
| 2. Урна с металлической вставкой | 3 | шт | 2952,03 | 8,9 |   |
| **Всего по адресу:** |   |   |   | **36,2** |   |
|  |  | **ИТОГО**  |  |   |  | **5 811,4** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор МКУ «Терра» |  |  |  |  |  | Петров А. А. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |