|  | Приложение № 4 к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской от 25.11.2020 № _____ |
| --- | --- |

Ведомственная целевая программа

«Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов» на 2020 год

ПАСПОРТ ведомственной целевой программы (с изменениями)

| Наименование ведомственной целевой программы | Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов. |
| --- | --- |
| Должностное лицо, утвердившее программу, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта | Ведомственная целевая программа утверждена постановлением местной администрации: от 20.09.2019 № 25 |
| Цели и задачи | Цель программы: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителям на территории муниципального образования, придание дворовым территориям эстетического вида. Задача программы: Осуществить ремонт проезжей части и тротуаров: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 кв.м по 40 адресам на внутри дворовых территориях общей площадью 401,39 кв.м. ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 кв.м. по 33 адресам общей площадью 1 172,37 кв.м. ремонт тротуаров по 6 адресам общей площадью 157,37 кв.м. Обеспечить безопасность движения автотранспортных средств на внутри дворовых территориях: демонтаж и монтаж 1 искусственной дорожной неровности (ИДН) по 2 адресам общей площадью 3,25 кв.м. Произвести отделение зелёных зон общего пользования местного значения от проезжей части, пешеходных и игровых зон установка парковочного столбика по 2 адресам в количестве 18 шт. демонтаж ограждения спортивной площадки по 1 адресу в количестве 102,0 погонных метра ремонт газонного ограждения не менее по 4 адресам в количестве 273,82 погонных метра демонтаж скамьи по 9 адресам в количестве 38 шт. установки уличной мебели (диван садово-парковый) по 8 адресам в количестве 36 шт. переустановка уличных ваз железобетонных с 2 адресов на 1 адрес в количестве 4 шт. закупка материалов для ремонта оборудований на территории муниципального округа Продолжить осуществление мер по комплексному благоустройству дворовых территорий: обеспечить комплексное благоустройство дворовой территории по 1 адресу |
| Целевые индикаторы и показатели | Степень достижения целей и решения задач ведомственной целевой программы: количество адресов, задействованных в программе; качество выполненных работ и исполнения ведомственной целевой программы соответственно (качество выполненных работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, СНиП и др.); качество исполнения ведомственной целевой программы определяется исполнением всех запланированных видов работ в утвержденные сроки, не превышая объемов финансирования. Оценка степени достижения целей и решения задач ведомственной целей программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их плановых значений. Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования: уровень финансирования реализации ведомственной целевой программы; фактический объем финансирования реализации ведомственной целевой программы; отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) к сумме всех заключенных муниципальных контрактов по ведомственной целевой программе. |
| Характеристика программных мероприятий | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2: 401,39 м2 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2: 1 172,37 м2 Ремонт тротуара: 157,37 м2 Демонтаж и монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН): 3,25 м2 Установка парковочных столбиков: 18 шт. Демонтаж ограждения спортивной площадки: 102,0 м.п. Ремонт газонного ограждения: 273,82 м.п. Демонтаж скамьи: 38 шт. Установка уличной мебели (диван садово-парковый): 36 шт. Переустановка уличных ваз железобетонных: 4 шт. Закупка материалов: 1 усл. ед. Работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу ул. Кораблестроителей, д. 16, ко п. 1, лит. А: | 1 усл. ед. |
| Сроки реализации | 2020 год |
| Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Финансирование осуществляется из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской и за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в пределах расходных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий и территорий дворов на 2020 г. в объеме 7 565,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально- экономической эффективности | Реализация программы приведет к созданию более комфортных условий для проживания, улучшению социального климата, внешнего вида территории МО. Увеличение числа благоустроенных дворов МО, ограничение заезда транспорта для сохранения территорий газонов и зеленных зон. Обеспечение безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Количество адресов планируемых к выполнению составляет более 40 адресов Эффективность программы оценивается по таким показателям, как затраты, результат и эффективность. 1. Затраты на благоустройство придомовых территорий и территорий дворов на 2020 г. запланированы в объеме 7 565,2 тыс. руб. 2. Результатом данной программы являются: ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 кв.м по 40 адресам на внутри дворовых территориях общей площадью 401,39 кв.м. ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 кв.м. по 33 адресам общей площадью 1 172,37 кв.м. ремонт тротуаров по 6 адресам общей площадью 157,37 кв.м. демонтаж и монтаж 1 искусственной дорожной неровности (ИДН) по 2 адресам общей площадью 3,25 кв.м. установка парковочного столбика по 2 адресам в количестве 18 шт. демонтаж ограждения спортивной площадки по 1 адресу в количестве 102,0 погонных метра ремонт газонного ограждения не менее по 4 адресам в количестве 273,82 погонных метра демонтаж скамьи по 9 адресам в количестве 38 шт. установки уличной мебели (диван садово-парковый) по 8 адресам в количестве 36 шт. переустановка уличных ваз железобетонных с 2 адресов на 1 адрес в количестве 4 шт. закупка материалов для ремонта оборудований на территории муниципального округа обеспечить комплексное благоустройство дворовой территории по 1 адресу. Эффективностью программы является: повышение доли жителей, получивших возможность проведения досуга на благоустроенной придомовой территории и территории двора в непосредственной близости от дома повышение доли жителей, удовлетворённых благоустройством своего двора и придомовой территории повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием тротуаров на придомовых территориях и территориях дворов повышение доли зелёных насаждений общего пользования местного значения, оформленных путём установки и ремонта газонных ограждений сумма затрат на благоустройство придомовых территорий и территорий дворов, приходящихся на одного жителя муниципального округа Морской |

- Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы

  - Ведомственная целевая программа: «Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов» на 2020 год (далее – Программа) разработана местной администрацией МО Морской. Реализация программы на 2020 год необходима для решения вопроса местного значения по благоустройству внутри дворовых территорий и территорий дворов, установленного законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, а также для исполнения расходных обязательств, установленных законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Программа разработана в соответствии       с: Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской; Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской, утвержденным решением муниципального совета от 20.05.2014 № 16; Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением местной администрации от 19.09.2014 № 73.

- Цели и задачи реализации программы

  - Цель программы: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жителям на территории муниципального образования, придание дворовым территориям эстетического вида

  - Задача программы: Разделить зеленые зоны от пешеходных и игровых. Обеспечить безопасный проезд автотранспорта на внутри дворовых проездах, в результате восстановления асфальтового покрытия.

Восстановление асфальтового покрытия проездов, тротуаров и путей выхода. В результате постоянного использования внутри дворовых проездов и тротуаров происходит естественный износ покрытия. В ходе проведения работ планируется устранить образовавшиеся ямы          и отремонтировать тротуары. Пути выхода с территорий привести в нормативное состояние.

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 кв.м по 40 адресам на внутри дворовых территориях общей площадью 401,39 кв.м.

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 кв.м. по 33 адресам общей площадью 1 172,37 кв.м.

- ремонт тротуаров по 6 адресам общей площадью 157,37 кв.м.

Установка искусственной дорожной неровности, парковочного столбика, бетонных полусфер и газонного ограждения. Данный вид работ необходим для разделения проезжих частей, тротуаров от газонов зеленых зон и предотвращения вытаптывания, наезда и парковки автотранспорта, на зеленые зоны и посадки, а также для придания эстетического вида зеленым зонам.

- демонтаж и монтаж 1 искусственной дорожной неровности (ИДН) по 2 адресам общей площадью 3,25 кв.м.

- установка парковочного столбика по 2 адресам в количестве 18 шт.

- демонтаж ограждения спортивной площадки по 1 адресу в количестве 102,0 погонных метра

- ремонт газонного ограждения не менее по 4 адресам в количестве 273,82 погонных метра

- демонтаж скамьи по 9 адресам в количестве 38 шт.

- установки уличной мебели (диван садово-парковый) по 8 адресам в количестве 36 шт.

- переустановка уличных ваз железобетонных с 2 адресов на 1 адрес в количестве 4 шт.

- закупка материалов для ремонта оборудований на территории муниципального округа

- обеспечить комплексное благоустройство дворовой территории по 1 адресу.

Комплексное благоустройство дворовых территорий в едином многофункциональном и архитектурном стиле.

- обеспечить комплексное благоустройство дворовой территории по 1 адресу

- Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

  - Реализация программы приведет к созданию более комфортных условий для проживания, улучшению социального климата, внешнего вида территории МО. Увеличение числа благоустроенных дворов МО, обеспечение безопасного проезда транспорта на внутри дворовых проездах, ограничение заезда транспорта для сохранения территорий газонов и зеленных зон. Обеспечение безопасной эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Количество адресов планируемых к выполнению составляет более 40 адресов. В состав работ входят работы        по восстановлению а/б покрытия, установке и ремонту газонных ограждений, ремонт тротуаров из набивного покрытия и тротуарной плитки, благоустройству территории двора, демонтажу и установке МАФ, монтаж искусственных дорожных неровностей и иных препятствий, ограничивающих скорость движения и возможность заезда автотранспортных средств в зону зелёных насаждений

  - Степень соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования денежных средств, направленных                       на реализацию ведомственной целевой программы: сумма средств местного бюджета направленных на проведение благоустройства территории МО; уровень финансирования реализации ведомственной целевой программы; фактический объем финансирования реализации ведомственной целевой программы; отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) к сумме всех заключенных муниципальных контрактов по ведомственной целевой программе. Качество выполненных работ                    и исполнения ведомственной целевой программы соответственно: качество выполненных работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, ГОСТ, СНиП и др. Качество исполнения ведомственной целевой программы определяется исполнением всех запланированных видов работ в утвержденные сроки, не превышая объемов финансирования. Оценка степени достижения целей и решения задач ведомственной целей программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их плановых значений.

- Перечень и описание программных мероприятий

  - Описание программных мероприятий

Достижение целей и задач ведомственной целевой программы обеспечиваются выполнением следующих мероприятий:

| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1 | 11,70 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 2, лит. А | 2,76 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 7, лит. А | 9,43 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 6, лит. А | 1,50 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 4, лит. А | 4,78 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | 20,28 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 2, лит. А | 14,80 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 1 | 19,16 | м2 |
| ул. Наличная, д. 34, корп. 1, лит. А | 13,59 | м2 |
| ул. Наличная, д. 32, корп. 1, лит. А | 18,40 | м2 |
| ул. Наличная, д. 45, корп. 1, лит. А | 9,75 | м2 |
| ул. Беринга, д. 32, корп. 3, лит. А | 3,60 | м2 |
| ул. Беринга, д. 32, корп. 2, лит. А | 6,85 | м2 |
| ул. Беринга, д. 32, корп. 1, лит. А | 9,55 | м2 |
| ул. Беринга, д. 34, лит. А | 7,10 | м2 |
| ул. Беринга, д. 36, лит. А | 5,34 | м2 |
| ул. Наличная, д. 30, лит. А | 26,55 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 3, корп. 2, лит. А | 11,51 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 5, корп. 1, лит. А | 0,80 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 9, лит. А | 6,00 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 11, лит. А | 4,50 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 11, корп. 2, лит. А | 32,25 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 7, корп. 2, лит. А | 9,74 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. А | 12,00 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. Б | 13,27 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В | 10,73 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 2, лит. А | 15, 8 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 2, лит. А | 3,00 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 1, лит. Д | 1,45 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 3, лит. А | 22,27 | м2 |
| Морская набережная, д. 15, лит. А, Б | 8,80 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А | 11,78 | м2 |
| ул. Боцманская | 21,52 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, лит. А | 3,00 | м2 |
| Морская набережная, д. 17, корп. 3, лит. А | 6,15 | м2 |
| Морская набережная, д. 17, корп. 2, лит. А | 3,64 | м2 |
| Морская набережная, д. 17, лит. Г, Д, Е, Ж | 4,25 | м2 |
| ул. Мичманская, д. 2, корп. 1, лит. А | 8,25 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1, лит. А | 3,85 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 2, лит. А | 2,21 | м2 |
| Итого: | 401,39 | м2 |
| Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2: |  |  |
| ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 2, лит. А | 18,90 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 7, лит. Б | 8,36 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | 161,84 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 2, лит. А | 37,10 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 1 | 20,50 | м2 |
| ул. Наличная, д. 34 корп. 1, лит. А | 32,00 | м2 |
| ул. Наличная, д. 32, корп. 1, лит. А | 18,00 | м2 |
| ул. Наличная, д. 45, корп. 1, лит. А | 82,25 | м2 |
| ул. Беринга, д. 32, корп. 2, лит. А | 9,80 | м2 |
| ул. Беринга, д. 32, корп. 1, лит. А | 10,50 | м2 |
| ул. Беринга, д. 36, лит. А | 5,25 | м2 |
| ул. Наличная, д. 30, лит. А | 33,50 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 3, корп. 2, лит. А | 33,93 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 5, корп. 4, лит. А | 6,25 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 9, лит. А | 36,52 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 11, лит. А | 6,00 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 11, корп. 2, лит. А | 84,00 | м2 |
| ул. Нахимова, д. 7, корп. 2, лит. А | 40,87 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. А | 27,12 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. Б | 12,88 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В | 33,30 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 2, лит. А | 10,26 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 1, лит. В | 9,28 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 3, лит. А | 27,72 | м2 |
| Морская набережная, д. 15, лит. А, Б | 75,88 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А | 29,15 | м2 |
| ул. Боцманская | 30,04 | м2 |
| Морская набережная, д. 17, корп. 3, лит. А | 13,23 | м2 |
| Морская набережная, д. 17, корп. 2, лит. А | 53,76 | м2 |
| Морская набережная, д. 17, лит. Г, Д, Е, Ж | 33,28 | м2 |
| ул. Мичманская, д. 2, корп. 1, лит. А | 18,81 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 2, лит. А | 9,75 | м2 |
| от центрального внутриквартального проезда до Кораблестроителей, д. 21, корпус 3, литера А | 142,34 | м2 |
| Итого: | 1 172,37 | м2 |
| Ремонт тротуара: |  |  |
| ул. Наличная, д. 45, корп. 1, лит. А | 125,27 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 18, лит. А | 6,66 | м2 |
| ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, лит. А | 6,00 | м2 |
| между д. 19, корп. 1, и д. 19, корп. 5, по ул. Кораблестроителей | 14,94 | м2 |
| ул. Наличная, между домами 30 и 34 | 0,50 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | 4,00 | м2 |
| Итого: | 157,37 | м2 |
| Демонтаж и монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН): |  |  |
| ул. Нахимова, д. 11, лит. А | 2,25 | м2 |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | 1,00 | м2 |
| Итого: | 3,25 | м2 |
| Установка парковочных столбиков: |  |  |
| ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 1, лит. Е | 1 | шт. |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | 17 | шт. |
| Итого: | 18 | шт. |
| Демонтаж ограждения спортивной площадки: |  |  |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 7 | 102,0 | м.п. |
| Итого: | 102,0 | м.п. |
| Ремонт газонного ограждения: |  |  |
| ул. Беринга, д. 36, лит. А | 15,62 | м.п. |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 1 | 8,04 | м.п. |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 12, лит. А | 3,96 | м.п. |
| ул. Наличная, д. 34-36, корп. 1 | 246,20 | м.п. |
| Итого: | 273,82 | м.п. |
| Демонтаж скамьи: |  |  |
| ул. Наличная, д. 36, корп. 5, лит. Б | 1 | шт. |
| ул. Кораблестроителей, дом 23, корпус 1 | 12 | шт. |
| ул. Наличная, дом 36, корпус 4-5 | 8 | шт. |
| Морская набережная, дом 15 | 4 | шт. |
| Морская набережная, дом 17 | 3 | шт. |
| ул. Мичманская, дом 2 | 3 | шт. |
| ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 1, лит. А | 3 | шт. |
| ул. Наличная, дом 36, корпус 2 | 3 | шт. |
| территория у д. 32, корп. 1, д. 34 и д. 36 по ул. Беринга | 1 | шт. |
| Итого: | 38 | шт. |
| Установка уличной мебели (диван садово-парковый): |  |  |
| ул. Кораблестроителей, дом 23, корпус 1 | 12 | шт. |
| ул. Наличная, дом 36, корпус 4-5 | 8 | шт. |
| ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 1, лит. А | 2 | шт. |
| Морская набережная, дом 17 | 3 | шт. |
| Морская набережная, дом 15 | 4 | шт. |
| ул. Мичманская, дом 2 | 3 | шт. |
| ул. Наличная, дом 36, корпус 2 | 3 | шт. |
| территория у д. 32, корп. 1, д. 34 и д. 36 по ул. Беринга | 1 | шт. |
| Итого | 36 | шт. |
| Переустановка уличных ваз железобетонных: |  |  |
| Демонтаж – ул. Мичманская, д. 2 | 2 | шт. |
| Демонтаж – Морская набережная, д. 17 | 2 | шт. |
| Установка – ул. Наличная, д. 36, корп. 6 | 4 | шт. |
| Итого: | 4 | шт. |
| Закупка материалов: |  |  |
| ремонт оборудований на территории муниципального округа | 1 | усл. ед. |
| Итого: | 1 | усл. ед. |
| Работы по комплексному благоустройству дворовой территории по адресу ул. Кораблестроителей, д. 16, ко п. 1, лит. А: |
| Демонтаж газонного ограждения | 197,59 | м.п. |
| Демонтаж газонного ограждения для переустановки | 27,08 | м.п. |
| Демонтаж бортовых камней БР 100.20.8, БР 100.30.15 | 268,3 | м.п. |
| Устройство покрытия из цветной резиновой крошки | 243,0 | м2 |
| Устройство покрытия из гранитного отсева | 202,3 | м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки | 224,2 | м2 |
| Установка бортовых камней: БР 100.20.8 – 328,2 м.п., БР 100.30.15 – 15,0 м.п. | 343,2 | м.п. |
| Установка газонного ограждения | 289,0 | м.п. |
| Демонтаж скамьи | 6 | шт. |
| Демонтаж урн | 4 | шт. |
| Демонтаж турника тройного (в соответствии с проектом – стойка для выбивания ковров) | 1 | шт. |
| Установка скамьи | 9 | шт. |
| Установка урн | 7 | шт. |
| Установка диван-качели | 2 | шт. |
| Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 3 | шт. |
| Установка бетонных полусфер | 2 | шт. |

- Срок реализации ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа будет реализована в 2020 году.

- Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию ведомственной целевой программы будет проводиться                         по следующим критериям:

- планирование;

- активное проведение конкурсных процедур по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013         № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»;

- экспертиза по результатам исполнения муниципального контракта;

- качество проведения мероприятий;

- достижение поставленных целей и задач.

Эффективность программы оценивается по таким показателям, как затраты, результат и эффективность.

1. Затраты на благоустройство придомовых территорий и территорий дворов на 2020 г. запланированы в объеме 7 565,2 тыс. руб.

2. Результатом данной программы являются:

Осуществить ремонт проезжей части и тротуаров:

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 кв.м по 40 адресам на внутри дворовых территориях общей площадью 401,39 кв.м.

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 кв.м. по 33 адресам общей площадью 1 172,37 кв.м.

- ремонт тротуаров по 6 адресам общей площадью 157,37 кв.м.

- ремонт тротуарных дорожек с понижением уровня бортовых камней по 2 адресам общей площадью 82,25 кв.м.

Обеспечить безопасность движения автотранспортных средств на внутри дворовых территориях:

- демонтаж и монтаж 1 искусственной дорожной неровности (ИДН) по 2 адресам общей площадью 3,25 кв.м.

Произвести отделение зелёных зон общего пользования местного значения от проезжей части, пешеходных и игровых зон

- установка парковочного столбика по 2 адресам в количестве 18 шт.

- демонтаж ограждения спортивной площадки по 1 адресу в количестве 102,0 погонных метра

- ремонт газонного ограждения не менее по 4 адресам в количестве 273,82 погонных метра

- демонтаж скамьи по 9 адресам в количестве 38 шт.

- установки уличной мебели (диван садово-парковый) по 8 адресам в количестве 36 шт.

- переустановка уличных ваз железобетонных с 2 адресов на 1 адрес в количестве 4 шт.

- закупка материалов для ремонта оборудований на территории муниципального округа

Продолжить осуществление мер по комплексному благоустройству дворовых территорий:

- обеспечить комплексное благоустройство дворовой территории по 1 адресу

3. Эффективностью программы является:

- повышение доли жителей, получивших возможность проведения досуга на благоустроенной придомовой территории и территории двора                    в непосредственной близости от дома

- повышение доли жителей, удовлетворённых благоустройством своего двора и придомовой территории

- повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием асфальтобетонного покрытия внутри дворовых территорий

- повышение доли жителей, удовлетворённых состоянием тротуаров на придомовых территориях и территориях дворов

- повышение доли зелёных насаждений общего пользования местного значения, оформленных путём установки и ремонта газонных ограждений

- сумма затрат на благоустройство придомовых территорий и территорий дворов, приходящихся на одного жителя муниципального округа Морской

Исходя из выполнения всех видов запланированных работ с учетом расходования запланированных денежных средств, не превышающих запланированный бюджет, с учетом выполнения всех запланированных мероприятий, тогда уровень эффективности можно оценить исходя из критериев оценки эффективности реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет 7 565,2 тыс. руб.

- стоимость работ по ямочному ремонту а/б покрытия – 2 307,2 тыс. руб.;

- стоимость работ по ремонту тротуаров – 150,0 тыс. руб.;

- стоимость работ по установке газонных ограждений на территории МО Морской – 196,1 тыс. руб.;

- стоимость работ по благоустройству территории по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А – 3 941,3 тыс. руб.;

- стоимость работ по МАФ – 970,6 тыс. руб.

- Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы

При обосновании стоимости работ использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственных поставщиков (подрядчиком, исполнителем)».

| № п/п | Наименование вида работ, адрес | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость работ (руб.) | Средняя стоимость работ (руб.) | Коэффициент пересчёта | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИЦИ 1 | ИЦИ 2 | ИЦИ 3 |  |  |  |
| 1. | Выполнение демонтажных работ по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А | усл. ед. | 1 | 157 719,35 | 157 719,35 | 157 719,35 | 157 719,35 | 1,18800000111535 | 156 142,16 |
| 2. | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул. Кораблестроителей, д. 16, корп.1, лит. А | усл. ед. | 1 | 3 445 885,14 | 3 445 885,14 | 3 445 885,14 | 3 445 885,14 | 1,18800000111535 | 3 411 426,29 |
| 3. | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий на территории МО Морской | усл. ед. | 1 | 2 330 484,97 | 2 330 484,97 | 2 330 484,97 | 2 330 484,97 | 1,18800000111535 | 2 307 180,12 |
| 4. | Выполнение работ по ремонту тротуаров на территории МО Морской по адресам: ул. Кораблестроителей, д. 18, лит. А; ул. Наличная, д. 45, корп. 1, лит. А; ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, лит. А; ул. Наличная, между домами 30 и 34; между д. 19, корп. 1, и д. 19, корп. 5, по ул. Кораблестроителей; ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | усл. ед. | 1 | 151 564,60 | 151 564,60 | 151 564,60 | 151 564,60 | 1,18800000111535 | 150 048,95 |
| 5. | Выполнение работ по демонтажу и установке МАФ по адресу - ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А | усл. ед. | 1 | 419 621,78 | 419 621,78 | 419 621,78 | 419 621,78 | 1,18800000111535 | 415 425,57 |
| 6. | Выполнение работ по замене ИДН по адресу – ул. Нахимова, д. 11, лит. А | усл. ед. | 1 | 55 846,95 | 55 846,95 | 55 846,95 | 55 846,95 | 1,18800000111535 | 55 288,48 |
| 7. | Выполнение работ по установке парковочных столбиков по адресу – ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 1, лит. Е | усл. ед. | 1 | 1 082,72 | 1 082,72 | 1 082,72 | 1 082,72 | 1,18800000111535 | 1 071,90 |
| 8. | Выполнение работ по демонтажу ограждения спортивной площадки по адресу: ул. Наличная, д. 36, корп. 7 | усл. ед. | 1 | 74 255,54 | 74 255,54 | 74 255,54 | 74 255,54 | 1,18800000111535 | 73 512,99 |
| 9. | Выполнение работ по замене ИДН по адресу – ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | усл. ед. | 1 | 22 730,23 | 22 730,23 | 22 730,23 | 22 730,23 | 1,18800000111535 | 22 502,93 |
| 10. | Переустановка газонных ограждений на территории МО Морской | усл. ед. | 1 | 25 828,56 | 25 828,56 | 25 828,56 | 25 828,56 | 1,18800000111535 | 25 570,27 |
| 11. | Ремонт газонных ограждений по адресу - ул. Наличная, д. 34-36, корп. 1 | усл. ед. | 1 | 42 116,43 | 42 116,43 | 42 116,43 | 42 116,43 | 0 | 42 116,43 |
| 12. | Демонтаж скамейки - Наличная 36-5-Б | усл. ед. | 1 | 930,72 | 930,72 | 930,72 | 930,72 | 0 | 930,72 |
| 13. | Выполнение работ по демонтажу скамеек на территории ЗНОП МО Морской | усл. ед. | 1 | 43 529,74 | 43 529,74 | 43 529,74 | 43 529,74 | 0 | 43 529,74 |
| 14. | Выполнение работ по установке бетонных полусфер по адресу - ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А | усл. ед. | 1 | 2 701,72 | 2 701,72 | 2 701,72 | 2 701,72 | 0 | 2 701,72 |
| 15. | Выполнение работ по демонтажу скамеек на территории ЗНОП МО Морской | усл. ед. | 1 | 5 411,36 | 5 411,36 | 5 411,36 | 5 411,36 | 0 | 5 411,36 |
| 16. | Выполнение работ на установку парковочных столбиков по адресу - ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | усл. ед. | 1 | 28 595,74 | 28 595,74 | 28 595,74 | 28 595,74 | 0 | 28 595,74 |
| 17. | Выполнение работ по переустановке уличных ваз железобетонных | усл. ед. | 1 | 5 204,96 | 5 204,96 | 5 204,96 | 5 204,96 | 0 | 5 204,96 |
| ИТОГО: | 6 813 510,51 | 6 813 510,51 | 6 813 510,51 | 6 813 510,51 | 0 | 6 746 660,33 |

| № | Наименование товара, услуги (работы) | Единица измерения | Кол-во | Поставщик 1 | Поставщик 2 | Поставщик 3 | Средняя цена (руб.) | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена (руб.) | Цена (руб.) | Цена (руб.) |  |  |  |  |
| На выполнение работ по демонтажу и установке МАФ по адресу - ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А: |
| 1. | Скамья двухсторонняя, шириной более 1 м.п. | шт. | 1 | 29 049,00 | 30 700,00 | 30 472,00 | 30 073,67 | 21 274,70 | 2,97 | 30 073,67 |
| 2. | Диван-качели, высотой не менее 1,8 м | шт. | 1 | 47 500,00 | 39 200,00 | 48 000,00 | 44 900,00 | 31 940,88 | 11,01 | 44 900,00 |
| На выполнение работ по установке парковочных столбиков по адресу - ул. Кораблестроителей, д. 21, к. 1: |
| 1. | Столбик бетонируемый, размерами не менее диаметром трубы: 76 мм, высота: 750+250 мм, толщиной стенки: 1,5 мм | шт. | 1 | 773,00 | 934,00 | 934,00 | 880,33 | 625,95 | 10,56 | 880,33 |
| На выполнение работ по ремонту оборудований на территории муниципального округа: |
| 1. | Закупка досок сухих строганных, сорт АВ 45х95х2000 мм | шт. | 7 | 224,00 | 220,00 | 352,67 | 265,56 | 195,21 | 28,42 | 1 858,92 |
| 2. | Закупка досок сухих строганных, сорт АВ 45х140х2000 мм | шт. | 1 | 341,00 | 489,50 | 528,53 | 453,01 | 327,88 | 21,84 | 453,01 |
| 3. | Закупка краски ПФ-115 зелёного цвета в банке объёмом 1,9 кг. | шт. | 11 | 340,00 | 346,00 | 329,00 | 338,33 | 239,32 | 2,55 | 3 721,67 |
| 4. | Закупка краски ПФ-115 коричневого цвета в банке объёмом 0,9 кг. | шт. | 1 | 178,00 | 142,00 | 178,00 | 166,00 | 118,30 | 12,52 | 166,00 |
| 5. | Закупка самореза гипсокартон-дерево, размерами не менее: 3,8х32мм, 125шт. | упаковка | 1 | 111,00 | 173,00 | 168,50 | 150,83 | 109,42 | 22,92 | 150,83 |
| 6. | Закупка самореза гипсокартон-дерево, размерами не менее: 4,2х75мм, 35шт. | упаковка | 1 | 111,00 | 141,00 | 87,50 | 113,17 | 82,24 | 23,70 | 113,17 |
| На выполнение услуг на поставку садово-парковых диванов по 6 адресам - ул. Кораблестроителей, дом 23, корпус 1; ул. Наличная, дом 36, корпус 4-5; ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 1, лит. А; Морская набережная, дом 17; ул. Кораблестроителей, дом 16, корпус 1; Морская набережная, дом 15; ул. Мичманская, дом 2; ул. Наличная, дом 36, корпус 2; территория у д. 32, корп. 1, д. 34 и д. 36 по ул. Беринга: |
| 1. | Диван садово-парковый на железобетонных ножках, размерами не менее 1950х720х860 мм | шт. | 25 | 16 420,00 | 17 241,00 | 16 830,50 | 16 830,50 | 410,50 | 2,44 | 420 762,50 |
| 2. | Диван садово-парковый на железобетонных ножках, размерами не менее 1660х570х790 мм | шт. | 14 | 27 183,00 | 28 782,00 | 27 982,50 | 27 982,50 | 799,50 | 2,86 | 391 755,00 |
| На выполнение работ по установке парковочных столбиков по адресу - ул. Наличная, д. 36, корп. 3: |
| 1. | Столбик парковочный анкерный, размерами не менее диаметром трубы: 76 мм, высота: 750, толщиной стенки: 1,5 мм | шт. | 1 | 942,00 | 907,00 | 800,00 | 883,00 | 73,98 | 8,38 | 883,00 |

- Описание системы управления реализацией программы.

  - Реализация ведомственной целевой программы «Благоустройство  придомовых  территорий и территорий дворов» осуществляется МКУ «Терра».

  - МКУ «Терра» в целях реализации ведомственной целевой программы выполняет следующие функции:

- подготавливает данные необходимые для внесения в план-закупок и в план-график (в т.ч. изменения);

- обосновывает начальную максимальную цену контракта; осуществляет подготовку технического задания для проведения закупок;

-  проводит необходимые действия для обеспечения реализации мероприятий;

- осуществляет контроль за исполнением муниципального контракта;

- осуществляет проведение экспертизы; осуществляет подготовку отчетов заказчика;

- составляет отчет об эффективности реализации ведомственной целевой программы по результатам финансового года.

Ответственный за реализацию вышеописанных функций – специалисты МКУ «Терра».

  - Отдел заказа и делопроизводства в целях реализации вопросов местного значения выполняет следующие функции:

- соблюдением требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

- применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

  - Орган внутреннего финансового контроля внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской в целях реализации ведомственной целевой программой осуществляет контроль за:

- соблюдением требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

- обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

- применением заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

- соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

  - Экспертная комиссия в целях реализации ведомственной целевой программы производит выборочную (или сплошную) проверку поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг заказчику на предмет соответствия указанных товаров, работ, услуг, количеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также иным требованиям, предусмотренным контрактом.

| Директор МКУ «Терра» | М.В. Шувалов |
| --- | --- |

| Адресный перечень к ведомственной целевой программе "Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов" на 2020 г. (с изменениями) |
| --- |
|  |  |  |  | целевая статья расходов: 88 2 00 00096 |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Объем | Ед.изм. | Стоимость | Примечание |
|  |  |  |  |  | Единицы, (руб.) | Всего объема (тыс. руб.) |  |
| 1. | ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А | Демонтаж газонного ограждения | 197,59 | м.п. | 165,37 | 32,7 | инв. № 000000000509 |
|  |  | Демонтаж газонного ограждения для переустановки | 27,08 | м.п. | 263,52 | 7,1 |  |
|  |  | Демонтаж бортовых камней БР 100.20.8, БР 100.30.15 | 268,3 | м.п. | 460,18 | 123,5 | б/н |
|  |  | Устройство покрытия из цветной резиновой крошки | 243,0 | м2 | 6 053,17 | 1 470,9 |  |
|  |  | Устройство покрытия из гранитного отсева | 202,3 | м2 | 1 284,46 | 259,8 |  |
|  |  | Устройство покрытия из тротуарной плитки | 224,2 | м2 | 3 063,56 | 686,9 |  |
|  |  | Установка бортовых камней: БР 100.20.8 – 328,2 м.п., БР 100.30.15 – 15,0 м.п. | 343,2 | м.п. | 1 203,40 | 413,0 |  |
|  |  | Установка газонного ограждения | 300,0 | м.п. | 1 449,67 | 434,9 |  |
|  |  | Трубы для ремонта газонных ограждений |  | м.п. |  | 10,4 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 3 439,2 |  |
| 2. | ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 11,70 | м2 | 1 760,86 | 20,6 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 1875672; 2148336; 2167460 |
| 3. | ул. Кораблестроителей, д. 23, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 2,76 | м2 | 1 758,46 | 4,9 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 18,90 | м2 | 1 455,65 | 27,5 |  |
| 4. | ул. Наличная, д. 36, корп. 7, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 9,43 | м2 | 1 759,24 | 16,6 |  |
| 5. | ул. Наличная, д. 36, корп. 7, лит. Б | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 8,36 | м2 | 1 457,81 | 12,2 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2148347 |
| 6. | ул. Наличная, д. 36, корп. 6, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 1,50 | м2 | 1 755,21 | 2,6 |  |
| 7. | ул. Наличная, д. 36, корп. 4, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 4,78 | м2 | 1 758,88 | 8,4 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2028860 |
| 8. | ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 20,28 | м2 | 1 759,13 | 35,7 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 1986393 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 161,84 | м2 | 1 456,35 | 235,7 |  |
| 9. | ул. Наличная, д. 36, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 14,80 | м2 | 1 759,49 | 26,0 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 37,10 | м2 | 1 456,51 | 54,0 |  |
| 10. | ул. Наличная, д. 36, корп. 1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 19,16 | м2 | 1 760,26 | 33,7 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2155638; 2158633 |
|  |  | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15 | 2,0 | м.п. | 583,84 | 1,2 |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | 3,0 | м.п. | 1 312,28 | 3,9 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 20,50 | м2 | 1 456,57 | 29,9 |  |
| 11. | ул. Наличная, д. 34, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 13,59 | м2 | 1 759,07 | 23,9 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2155643; 2157022; 2229186 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 32,00 | м2 | 1 456,19 | 46,6 |  |
| 12. | ул. Наличная, д. 32, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 18,40 | м2 | 1 760,31 | 32,4 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2017824 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 18,00 | м2 | 1 456,21 | 26,2 |  |
| 13. | ул. Наличная, д. 45, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 9,75 | м2 | 1 761,17 | 17,2 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2152040; 2162002 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 82,25 | м2 | 1 455,89 | 119,7 |  |
| 14. | ул. Беринга, д. 32, корп. 3, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 3,60 | м2 | 1 756,76 | 6,3 |  |
| 15. | ул. Беринга, д. 32, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 6,85 | м2 | 1 758,65 | 12,0 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2167708 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 9,80 | м2 | 1 457,14 | 14,3 |  |
| 16. | ул. Беринга, д. 32, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 9,55 | м2 | 1 758,76 | 16,8 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2022108 |
|  |  | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15 | 0,4 | м.п. | 685,48 | 0,3 |  |
|  |  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | 2,0 | м.п. | 1 312,06 | 2,6 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 10,50 | м2 | 1 456,93 | 15,3 |  |
| 17. | ул. Беринга, д. 34, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 7,10 | м2 | 1 761,37 | 12,5 |  |
| 18. | ул. Беринга, д. 36, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 5,34 | м2 | 1 759,73 | 9,4 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2162487 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 5,25 | м2 | 1 456,85 | 7,6 |  |
| 19. | ул. Наличная, д. 30, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 26,55 | м2 | 1 759,95 | 46,7 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 33,50 | м2 | 1 456,02 | 48,8 |  |
| 20. | ул. Нахимова, д. 3, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 11,51 | м2 | 1 759,31 | 20,2 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 33,93 | м2 | 1 456,23 | 49,4 |  |
| 21. | ул. Нахимова, д. 5, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 0,80 | м2 | 1 753,34 | 1,4 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2296716 |
| 22. | ул. Нахимова, д. 5, корп. 4, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 6,25 | м2 | 1 454,95 | 9,1 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2235987 |
| 23. | ул. Нахимова, д. 9, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 6,00 | м2 | 1 759,87 | 10,6 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2399601 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 36,52 | м2 | 1 456,32 | 53,2 |  |
| 24. | ул. Нахимова, д. 11, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 4,50 | м2 | 1 761,31 | 7,9 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 6,00 | м2 | 1 456,26 | 8,7 |  |
| 25. | ул. Нахимова, д. 11, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 32,25 | м2 | 1 759,52 | 56,7 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 84,00 | м2 | 1 456,01 | 122,3 |  |
| 26. | ул. Нахимова, д. 7, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 9,74 | м2 | 1 761,11 | 17,2 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2158553 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 40,87 | м2 | 1 455,95 | 59,5 |  |
| 27. | ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 12,00 | м2 | 1 759,76 | 21,1 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2158515 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 27,12 | м2 | 1 456,54 | 39,5 |  |
| 28. | ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. Б | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 13,27 | м2 | 1 760,07 | 23,4 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 12,88 | м2 | 1 455,51 | 18,7 |  |
| 29. | ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 1, лит. В | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 10,73 | м2 | 1 759,41 | 18,9 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 33,30 | м2 | 1 456,28 | 48,5 |  |
| 30. | ул. Кораблестроителей, д. 19, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 15,28 | м2 | 1 759,83 | 26,9 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 10,26 | м2 | 1 455,21 | 14,9 |  |
| 31. | ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 3,00 | м2 | 1 764,41 | 5,3 |  |
| 32. | ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 1, лит. В | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 9,28 | м2 | 1 456,22 | 13,5 |  |
| 33. | ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 1, лит. Д | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 1,45 | м2 | 1 756,45 | 2,5 |  |
| 34. | ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 3, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 22,27 | м2 | 1 759,34 | 39,2 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2223627; 2246528; 2273406 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 27,72 | м2 | 1 456,69 | 40,4 |  |
| 35. | Морская набережная, д. 15, лит. А, Б | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 8,80 | м2 | 1 759,26 | 15,5 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 75,88 | м2 | 1 456,46 | 110,5 |  |
| 36. | ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 11,78 | м2 | 1 760,47 | 20,7 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 29,15 | м2 | 1 456,48 | 42,5 |  |
| 37. | ул. Боцманская | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 21,52 | м2 | 1 759,38 | 37,9 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2170523 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 30,04 | м2 | 1 456,19 | 43,7 |  |
| 38. | ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 3,00 | м2 | 1 764,41 | 5,3 |  |
| 39. | Морская набережная, д. 17, корп. 3, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 6,15 | м2 | 1 758,85 | 10,8 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 13,23 | м2 | 1 456,51 | 19,3 |  |
| 40. | Морская набережная, д. 17, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 3,64 | м2 | 1 756,19 | 6,4 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 53,76 | м2 | 1 456,36 | 78,3 |  |
| 41. | Морская набережная, д. 17, лит. Г, Д, Е, Ж | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 4,25 | м2 | 1 757,41 | 7,5 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2197702 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 33,28 | м2 | 1 456,21 | 48,5 |  |
| 42. | ул. Мичманская, д. 2, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 8,25 | м2 | 1 758,75 | 14,5 | в том числе № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2083677 |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 18,81 | м2 | 1 455,78 | 27,4 |  |
| 43. | ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 1, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 3,85 | м2 | 1 761,42 | 6,8 |  |
| 44. | ул. Кораблестроителей, д. 22, корп. 2, лит. А | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 5 м2 | 2,21 | м2 | 1 755,96 | 3,9 |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия до 25 м2 | 9,75 | м2 | 1 457,56 | 14,2 |  |
| 45. | от центрального внутриквартального проезда до Кораблестроителей, д. 21, корпус 3, литера А | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда | 142,34 | м2 | 652,49 | 92,9 | № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2235960; 2246538 |
|  |  | Всего по адресам: |  |  |  | 2 307,1 |  |
| 46. | ул. Наличная, д. 45, корп. 1, лит. А | Ремонт тротуара | 125,27 | м2 | 863,87 | 108,2 | № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 577043 |
| 47. | ул. Кораблестроителей, д. 18, лит. А | Ремонт тротуара | 6,66 | м2 | 865,09 | 5,8 | № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 1941110 |
| 48. | ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, лит. А | Ремонт тротуара | 6,00 | м2 | 864,09 | 5,2 | № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2146849 |
| 49. | между д. 19, корп. 1, и д. 19, корп. 5, по ул. Кораблестроителей | Ремонт тротуара | 14,94 | м2 | 864,08 | 12,9 | № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2108302 |
| 50. | ул. Наличная, между домами 30 и 34 | Ремонт тротуара | 0,50 | м2 | 885,16 | 0,4 | № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2230384 |
| 51. | ул. Наличная д.36. корп.3. | Ремонт тротуарных дорожек из тротуарной плитки | 4,00 | м2 | 3 368,74 | 13,5 |  |
|  |  | Демонтаж бортовых камней | 3,0 | м.п. | 406,94 | 1,2 |  |
|  |  | Установка бортовых камней | 3,0 | м.п. | 945,98 | 2,8 |  |
|  |  | Всего по адресам: |  |  |  | 150,0 |  |
| 52. | ул. Беринга, д. 36, лит. А | Ремонт газонного ограждения | 15,62 | м.п. | 681,33 | 10,7 | инв. № 000000000696 |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 10,7 |  |
| 53. | ул. Наличная, д. 36, корп. 1 | Демонтаж газонного ограждения | 3,96 | м.п. | 175,37 | 0,7 | инв. № 000000000510 |
|  |  | Ремонт газонного ограждения | 8,04 | м.п. | 568,28 | 4,6 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 5,3 |  |
| 54. | ул. Наличная, д. 36, корп. 12, лит. А | Демонтаж газонного ограждения | 3,96 | м.п. | 206,48 | 0,8 | инв. № 000000007506 |
|  |  | Ремонт газонного ограждения | 3,96 | м.п. | 431,99 | 1,7 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 2,5 |  |
| 55. | ул. Наличная, д. 34-36, корп. 1 | Ремонт газонных ограждений | 241,37 | м.п. | 174,49 | 42,1 | инв. № 000000000671 |
|  |  | Ремонт газонных ограждений | 246,20 | м.п. | 550,56 | 135,5 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 177,6 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 6 092,4 |  |
|  | Директор МКУ «Терра» |  | М.В. Шувалов |  |  |
| Адресный перечень к ведомственной целевой программе "Благоустройство придомовых территорий и территорий дворов" на 2020 г. (с изменениями) |
|  |  |  |  | целевая статья расходов: 88 2 00 00096 |
| № п/п | Адрес | Наименование вида работ | Объем | Ед.изм. | Стоимость | Примечание |
|  |  |  |  |  | Единицы, (руб.) | Всего объема (тыс.руб.) |  |
| 1. | ул. Кораблестроителей, д. 16, корп. 1, лит.А | Демонтаж скамьи | 6 | шт. | 1 298,83 | 7,8 | инв. №№ 000000000772, 000000000773, 000000000774, 000000000775, 000000000776, 000000000813 |
|  |  | Демонтаж урн | 4 | шт. | 694,58 | 2,8 | инв. № 000000004683 |
|  |  | Демонтаж турника тройного (в соответствии с проектом – стойка для выбивания ковров) | 1 | шт. | 4 376,06 | 4,4 | инв. № 000000000790 |
|  |  | Установка скамьи | 9 | шт. | 30 413,42 | 273,7 |  |
|  |  | Установка урн | 7 | шт. | 5 224,91 | 36,6 |  |
|  |  | Установка диван-качели | 2 | шт. | 45 091,50 | 90,2 |  |
|  |  | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках. | 3 | шт. | 27 982,50 | 83,9 |  |
|  |  | Установка бетонных полусфер | 2 | шт. | 1 350,86 | 2,8 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 502,2 |  |
| 2. | ул. Нахимова, д. 11, лит. А | Демонтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | 2,125 | м2 | 4 693,23 | 10,0 | № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 2034907, инв. № 000000001068 |
|  |  | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | 2,25 | м2 | 20 140,16 | 45,3 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 55,3 |  |
| 3. | ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 1, лит. Е | Установка парковочных столбиков | 1 | шт. | 1 071,90 | 1,1 | № обращения на Портале "Наш Санкт-Петербург" - 1710182 |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 1,1 |  |
| 4. | ул. Наличная, д. 36, корп. 7 | Демонтаж спортивной площадки | 102 | м.п. | 720,72 | 73,5 | инв. № 000000000803 |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 73,5 |  |
| 5. | ул. Наличная, д. 36, корп. 3 | Демонтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | 0,5 | м2 | 4 725,91 | 2,4 | инв. № 000000005698 |
|  |  | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) | 1,0 | м2 | 20 139,97 | 20,1 |  |
|  |  | Установка парковочных столбиков | 17 | шт. | 1 682,10 | 28,6 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 51,1 |  |
| 6. | ул. Наличная, д. 36, корп. 5, лит. Б | Демонтаж скамьи | 1 | шт. | 930,72 | 0,9 | инв. № 000000007516 |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 0,9 |  |
| 7. | ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 1, литера В, ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 1, литера Б, ул. Наличная, дом 36, корпус 2, ул. Кораблестроителей, дом 23, корпус 1, Морская набережная 15 | Закупка досок сухих строганных, сорт АВ 45х95х2000 мм | 7 | шт. | 215,07 | 1,5 |  |
|  |  | Закупка досок сухих строганных, сорт АВ 45х140х2000 мм | 1 | шт. | 327,38 | 0,4 |  |
|  |  | Закупка краски ПФ-115 зелёного цвета в банке объёмом 1,9 кг. | 11 | шт. | 326,45 | 3,6 |  |
|  |  | Закупка краски ПФ-115 красно-коричневого цвета в банке объёмом 0,9 кг. | 1 | шт. | 120,02 | 0,1 |  |
|  |  | Закупка самореза гипсокартон-дерево, размерами не менее: 3,8х32мм, 125шт. | 1 | упак. | 106,58 | 0,1 |  |
|  |  | Закупка самореза гипсокартон-дерево, размерами не менее: 4,2х75мм, 35шт. | 1 | упак. | 106,58 | 0,1 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 5,8 |  |
| 8. | ул. Кораблестроителей, дом 23, корпус 1 | Демонтаж скамеек | 12 | шт. | 1 352,84 | 16,2 |  |
|  | ул. Наличная, дом 36, корпус 4-5 | Демонтаж скамеек | 8 | шт. | 1 352,84 | 10,8 |  |
|  | Морская набережная, дом 15 | Демонтаж скамеек | 4 | шт. | 1 352,84 | 5,4 |  |
|  | Морская набережная, дом 17 | Демонтаж скамеек | 3 | шт. | 1 352,84 | 4,1 |  |
|  | ул. Мичманская, дом 2 | Демонтаж скамеек | 3 | шт. | 1 352,84 | 4,1 |  |
|  | ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 1, лит. А | Демонтаж скамеек | 3 | шт. | 981,52 | 2,9 |  |
|  | ул. Наличная, дом 36, корпус 2 | Демонтаж скамеек | 3 | шт. | 1 352,84 | 4,1 |  |
|  | территория у д. 32, корп. 1, д. 34 и д. 36 по ул. Беринга | Демонтаж скамеек | 1 | шт. | 1 352,84 | 1,4 |  |
|  |  | Всего по адресам: |  |  |  | 49,0 |  |
| 9. | ул. Кораблестроителей, дом 23, корпус 1 | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 12 | шт. | 16 830,50 | 202,0 |  |
|  | ул. Наличная, дом 36, корпус 4-5 | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 8 | шт. | 16 830,50 | 134,7 |  |
|  | ул. Кораблестроителей, дом 19, корпус 1, лит. А | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 2 | шт. | 16 830,50 | 33,7 |  |
|  | Морская набережная, дом 17 | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 3 | шт. | 16 830,50 | 50,5 |  |
|  | Морская набережная, дом 15 | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 4 | шт. | 27 982,50 | 111,9 |  |
|  | ул. Мичманская, дом 2 | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 3 | шт. | 27 982,50 | 83,9 |  |
|  | ул. Наличная, дом 36, корпус 2 | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 3 | шт. | 27 982,50 | 83,9 |  |
|  | территория у д. 32, корп. 1, д. 34 и д. 36 по ул. Беринга | Установка дивана садово-паркового на железобетонных ножках | 1 | шт. | 27 982,50 | 28,0 |  |
|  |  | Всего по адресам: |  |  |  | 728,6 |  |
| 10. | ул. Наличная, дом 36, корпус 6 | Переустановка уличных ваз железобетонных | 4 | шт. | 1 301,24 | 5,2 |  |
|  |  | Всего по адресу: |  |  |  | 5,2 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 1 472,7 |  |
|  | Специалист МКУ «Терра» |  | Д.Я. Насыров |  |  |  |